Statusbericht 2 IPT 7.1

Datum: 20.05.2026

Status:

Leicht hinter dem Plan

Grund: Da wir auf Supabase gewechselt haben und keiner von uns Erfahrung mit Supabase hatte.

Was wir seit dem letzten Statusbericht haben?

- Roadmap

- Gamelogik: Funktionalität Tippen

- Homepage

- Login/Register (Backend und frontend)

Wo sind wir gerade?

- Liga (Online 1v1 mit Elo system und queues: Multispieler)

- Restlichen Pages (Training, Statspage)

- Zusammenfügen von Datenbank und TypeLeague (Z.B. die Wörter für Liga/Roadmap)

- Fehlersuche

Probleme:

- Grosse Zeitaufwand Supabase

- Heute noch sehr viel arbeiten