TypeLeague Projekt Planung

| DATUM | BESCHREIBUNG | PERSONEN | BEMERKUNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.03.2026 | User Stories | Jan, Berat | Wiktor fehlt |
| 12.03.2026 | Projekt Planung | Jan, Berat | Wiktor fehlt |
| 12.03.2026 | GitHub | Jan | Wiktor fehlt |
| 19.03.2026 | ERM | Jan, Wiktor |  |
| 19.03.2026 | RM | Berat |  |
| 26.03.2026 | SQL | Jan |  |
| 26.03.2026 | Homepage + Login | Wiktor, Berat |  |
| 02.04.2026 | Gamelogik | Wiktor, Berat |  |
| 02.04.2026 | Roadmap | Jan |  |
| 22.04.2026 | Abgabe Statusbericht 1 | Alle |  |
| 23.04.2026 | Gamelogik | Wiktor, Berat |  |
| 23.04.2026 | Roadmap | Jan |  |
| 30.04.2026 | Gamelogik | Wiktor |  |
| 30.04.2026 | Liga | Jan, Berat |  |
| 07.05.2026 | Gamelogik und Gamepages zusammenfügen | Wiktor, Jan |  |
| 07.05.2026 | Liga | Berat |  |
| 20.05.2026 | Abgabe Statusbericht 2 | Alle |  |
| 21.05.2026 | Gamelogik und Gamepages zusammenfügen | Alle |  |
| 28.05.2026 | Fehler Behebung, Projekt Finalisierung | Alle | Wenn Zeit: Daily Challenge |
| 11.06.2026 | Abgabe | Alle |  |
| 18.06.2026 | Vortag halten | Alle |  |

Tasks:

- User Stories

- Projekt Planung

- Frontend

  - Homepage + Login

  - Gamelogik

  - Gamepages

    - Roadmap

    - Liga

  - Leaderboard

- Datenbank

  - ERM

  - RM

  - Datenbank SQL

- Statusbericht 1 22.04

- Statusbericht 2 20.05

- Abgabe 11.06

- Präsentation 18.06