Statusbericht 1 IPT 7.1
Datum: 21.04.2026

Status: 
Leicht hinter dem Plan (Homepage + Login)

Was wir bis jetzt haben?

- ERM, RM

- SQL

- Pages: Loginpage, Registerpage, Homepage

  - Funktionalität

  - HTML + Design

  - Navigation

  - Übersetzung (EN, DE, FR)

- Login und Registration

- Keyboard Layout

Wo sind wir gerade?

- Roadmap: Design

- Gamelogik: Funktionalität vom Tippen (Die Verschiebung von Buchstaben nach dem Tippen)

- Homepage: Mögliche Verbesserungen

- Login: Speicherung der Daten in der Datenbank

Probleme:

- Bei dem Login sind wir uns unsicher, ob wir Docker für die Speicherung der Daten benutzen sollten.

- Übersetzung ist sehr zeitaufwändig und wir haben es sicher unterschätzt.