UserStories

„Ich erwarte als User, dass auf dem Tastatur Layout verschiedene Farben für die verschieden Finger angezeigt werden, damit ich das Schreiben richtig lernen kann.“

„Ich erwarte als User, dass nach dem Drücken einer Taste das Wort auf dem Screen dementsprechend weiter gerückt wird.“

„Als User möchte ich eine dynamische Steigerung des Schwierigkeitsgrads erleben, damit ich motiviert bleibe und meine Tipp-Fähigkeiten kontinuierlich verbessere.“

TypeLeague Projekt Planung

| DATUM | BESCHREIBUNG | PERSONEN | BEMERKUNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.03.2026 | User Stories | Jan, Berat | Wiktor fehlt |
| 12.03.2026 | Projekt Planung | Jan, Berat | Wiktor fehlt |
| 12.03.2026 | GitHub | Jan | Wiktor fehlt |
| 19.03.2026 | ERM | Jan, Wiktor |  |
| 19.03.2026 | RM | Berat |  |
| 26.03.2026 | SQL | Jan |  |
| 26.03.2026 | Homepage + Login | Wiktor, Berat |  |
| 02.04.2026 | Gamelogik | Wiktor, Berat |  |
| 02.04.2026 | Roadmap | Jan |  |
| 22.04.2026 | Abgabe Statusbericht 1 | Alle |  |
| 23.04.2026 | Gamelogik | Wiktor, Berat |  |
| 23.04.2026 | Roadmap | Jan |  |
| 30.04.2026 | Gamelogik | Wiktor |  |
| 30.04.2026 | Liga | Jan, Berat |  |
| 07.05.2026 | Gamelogik und Gamepages zusammenfügen | Wiktor, Jan |  |
| 07.05.2026 | Liga | Berat |  |
| 20.05.2026 | Abgabe Statusbericht 2 | Alle |  |
| 21.05.2026 | Gamelogik und Gamepages zusammenfügen | Alle |  |
| 28.05.2026 | Fehler Behebung, Projekt Finalisierung | Alle | Wenn Zeit: Daily Challenge |
| 11.06.2026 | Abgabe | Alle |  |
| 18.06.2026 | Vortag halten | Alle |  |

Tasks:

- User Stories

- Projekt Planung

- Frontend

  - Homepage + Login + Stats

    - Hash-algorithmus: Bcrypt

  - Gamelogik

  - Gamepages

    - Roadmap

    - Liga

  - Leaderboard

- Datenbank

  - ERM

  - RM

  - Datenbank SQL

- Statusbericht 1 22.04

- Statusbericht 2 20.05

- Abgabe 11.06

- Präsentation 18.06